УПРАВЛЕНИЕ  ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №30 г. Челябинска

| СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления образования Центрального района Администрации города Челябинска ______________ Ю.В.Смирнова | УТВЕРЖДАЮ: Директор МАОУ СОШ №30 г.Челябинска ____________ Е.В.Шадрина |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

благоустройства и озеленения территории

МАОУ СОШ №30 города Челябинска

«Цветущий город»

на 2014-2016 годы

Челябинск, 2014

I.Паспорт

Программы благоустройства и озеленения

территории МАОУ СОШ №30 города Челябинска

«Цветущий город» на 2014-2016 годы

| Наименование программы | Программа благоустройства и озеленения территории МАОУ СОШ №30 города Челябинска «Цветущий город» на 2014-2016 годы |
| --- | --- |
| Основания для подготовки программы | - Федеральный Закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 №122-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ) - Концепция экологической безопасности города Челябинска до 2020 года (Решение Челябинской городской Думы от 23.11.2010 №19/16) - Правила охраны и содержания зеленых насаждений в городе Челябинске (Решение Челябинской городской Думы от 24.06.2003 № 27/2, с изменениями от 28.02.2006, 29.05.2007, 02.09.2008, 27.10.2009) - О паспортизации зеленых насаждений города Челябинска (Постановление Главы города Челябинска от 09.09.2004г. №1589-п) - Инструкция по созданию и содержанию зеленых насаждений в городе Челябинске (Постановление Главы города Челябинска от 02.12.2004 №2200-п) - Правила благоустройства территории города Челябинска (Решение Челябинской городской Думы от 24.04.2012 №34/3) - Постановление Главного государственного врача РФ от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» - Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» |
| Разработчики программы | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №30 г.Челябинска |
| Цель программы | - повышение качественного уровня благоустройства и озеленения территории МАОУ СОШ №30; - создание условий для формирования активной гражданской позиции, трудового, физического, экологического и эстетического воспитания детей и подростков через их активное участие в благоустройстве и озеленении территорий. |
| Задачи программы | - объединение усилий и повышение уровня ответственности педагогов, родителей, обучающихся по вопросам благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, сохранению и преумножению зелёных насаждений на территории МАОУ СОШ №30; - повышение уровня безопасности и степени функциональности спортивных площадок на территории ОУ; - развитие зелёных зон на территории ОУ с использованием элементов современного ландшафтного дизайна и широкого ассортимента декоративно-цветущих растений; проведение своевременной санитарной, омолаживающей и корректирующей обрезки деревьев и кустарников; - обеспечение уровня использования созданных зелёных зон в учебно-воспитательной работе с обучающимися ОУ. |
| Сроки реализации программы | 2014-2016 годы |
| Исполнители программы | МАОУ СОШ №30 |
| Ожидаемые результаты | - повышение качественного уровня благоустройства озеленения территории ОУ; - создание безопасных условий и повышение уровня функционирования спортивных площадок ОУ; - увеличение зелёного фонда ОУ; - повышения уровня сознательности и ответственности участников образовательного процесса к вопросам благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, сохранению и преумножению зелёных насаждений на территории ОУ; - отсутствие на территории ОУ аварийно-опасных деревьев, создание безопасных условий для жизни и здоровья участников образовательного процесса |
| Контроль за выполнением программных мероприятий | - проведение ежедневного контроля за состоянием всех элементов благоустройства территории (ограждений, зелёных насаждений, бордюров, пешеходных дорожек, малых архитектурных форм, устройств наружного освещения и т.д.); - организация и привлечение родительской общественности, социальных партнёров к контролю за выполнением программных мероприятий благоустройства и озеленения территории ОУ. |

II. Мероприятия

по реализации Программы благоустройства и озеленения

территории МАОУ СОШ №30 г.Челябинска «Цветущий город»

на 2014-2016 годы

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-методическая деятельность |
| 1. | Проведение совещаний по вопросам благоустройства и озеленения территории | апрель, сентябрь ежегодно | Шадрина Е.В. | Приказы, информация |
| 2. | Проведение ревизии всех элементов благоустройства на территории ОУ | ежемесячно | Фукс Р.М. | Информация, дефектная ведомость |
| 3. | Публичная защита проекта благоустройства и озеленения территории ОУ | 30.05.2014г. | Шадрина Е.В. | Проект |
| 4. | Организация субботников на территории ОУ | апрель-май сентябрь-октябрь ежегодно | Фукс Р.М. Несмеянова О.Ю. | Информация |
| 5. | Проведение мероприятий по исправлению повреждений отдельных элементов благоустройства, очистка, окраска, побелка малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства (оград, заборов, газонных ограждений) с учётом технического и эстетического состояния данных объектов | май ежегодно | Фукс Р.М. | Информация |
| 6. | Приведение спортивных площадок и спортивных сооружений на территории ОУ в соответствие с нормативными требованиями | май-июнь, август ежегодно | Фукс Р.М. | Информация |
| 7. | Организация и проведение санитарной, омолаживающей и корректирующей обрезки деревьев и кустарников на территории ОУ | май, октябрь ежегодно | Фукс Р.М. | Информация |
| 8. | Организация посадок новых зелёных насаждений, формирование газонов и клумб | апрель-июнь ежегодно | Фукс Р.М. Михайлова Е.А. | Информация |
| 9. | Участие в работе штаба «Трудовое лето» | июнь ежегодно | Несмеянова О.Ю. | Информация |
| 10. | Организация и проведение на территории ОУ мероприятий к Дню Победы, Дню защиты детей, Дню знаний, Дню рождения города | май-сентябрь ежегодно | Несмеянова О.Ю. | Информация |
| 11. | Участие в конкурсах детских рисунков, плакатов, листовок по темам: «Цветущиё город», «Наш школьный двор» и др. | май-сентябрь ежегодно | Несмеянова О.Ю. | Информация |
| II. Информационная деятельность |
| 12. | Размещение оперативной информации о проведении субботников, благоустройстве и озеленении территории в рубрике «Цветущий город» на сайте ОУ | май-сентябрь | Нусратуллина И.А. | Информация |
| 13. | Предоставление в электронном и печатном варианте фотографий пришкольного участка во время работы по посадке и уходу за зелеными насаждениями для размещения на сайте Управления и формирования фотоальбома ОО Центрального района | май-сентябрь | Несмеянова О.Ю. | Материалы |
| III. Контрольная деятельность |
| 14. | Анализ состояния территории ОУ | апрель ежегодно | Шадрина Е.В. Фукс Р.М. | Информация |
| 15. | Контроль за организацией и проведением субботников | апрель-май сентябрь-октябрь ежегодно | Несмеянова О.Ю. | Информация |
| 16. | Согласование перспективных и текущих планов благоустройства и озеленения территории ОУ | май ежегодно | Шадрина Е.В. Фукс Р.М. | Планы |
| 17. | Осмотр состояния всех элементов благоустройства территории (ограждений, зелёных насаждений, бордюров, пешеходных дорожек, малых архитектурных форм, устройств наружного освещения и т.д.) | ежедневно | Фукс Р.М. | Информация |
| 18. | Оперативный контроль обеспечения чистоты и порядка, сохранения зелёных насаждений на территории ОУ | в течение всего периода реализации Программы | Фукс Р.М. | Информация |
| 19. | Участие в собеседовании по вопросам благоустройства территории ОУ | апрель, июль, сентябрь ежегодно | Шадрина Е.В. | Информация |
| 20. | Подготовка ОУ к началу нового учебного года с анализом состояния благоустройства и озеленения территории ОУ | август ежегодно | Шадрина Е.В. Фукс Р.М. | Приказ |